I N N O V A T I O N P R O J E C T A N A L Y S I S 大创项目申报与 结题全景分析报告 信衡 XINHENG · 校园作业与 AI 批改平台 分析对象：信衡系统全量源码（网页端 / 微信小程序 / AI 批改 / 拓扑查重） 适用用途：大学生创新创业训练计划 立项申报 · 中期评优 · 结题答辩 编制团队：【项目团队 / 学院名称】 指导教师：【导师姓名】 编制日期：2026 年 9 月（第 3 版 · 全面复核） XINHENG · Trustworthy Grading Platform 2026.09

摘  要

本报告以大学生创新创业训练计划（以下简称大创）项目的申报、评奖与结题答辩为视角，对信衡 XINHENG·校园作业与 AI 批改平台（Vue3 网页端、微信小程序端、Node.js 后端、Python FastAPI 检测微服务）进行全景分析。报告基于对全部源码的逐模块盘点，回答七个问题：项目做大创是否可行、适合什么组别；现有系统有哪些可以写进申报书的亮点；当前存在哪些不足；应如何分级迭代；如何提炼创新点以摆脱普通课程作业系统的定位；申报书、结题报告与答辩 PPT 应重点写什么；以及可以产出哪些研究成果。

核心结论如下：第一，本项目具备较高的大创申报价值，首选创新训练项目类别，核心叙事应聚焦图形类作业查重与可信 AI 批改两项差异化能力，而非作业管理流程本身。第二，系统的最大优势是已完成度高——三端一服务的完整实现、异步批改队列、提示词版本管理与灰度发布、置信度驱动的人工复核闭环、四层流水线的拓扑图查重算法，均显著超出一般项目的立项起点。第三，系统的最大短板不在代码而在证据：缺少真实教学试点数据、算法准确率与评分一致性的量化评估，以及软著、论文、演示视频等成果材料。

为此，报告给出两级迭代方案：低成本快速迭代（R1 至 R8，约一到两个月）以打通手写作业 OCR 批改、查重报告导出、查重与批改联动、首个真实试点、软著申请等为主；深度拔高迭代（D1 至 D8，三至十二个月）以多模态查重框架、大模型评分一致性实证研究、知识追踪与错题本、批注定位等冲奖方向为主。报告最后给出申报书逐节写法、十二个月进度表、答辩 PPT 大纲、预答辩问题库与成果产出矩阵，供团队直接使用。

本报告为第 3 版（全面复核稿）。第 2 版复核了仓库增量提交；本版在此基础上对全部源码重新做了一次系统性盘点与交叉核实——后端一百二十八个接口端点逐条核对、二十四个数据模型逐一清点、三端全部页面与组件精确统计、测试与脚本资产逐个确认，并新增第一章 1.4 节系统规模量化清单，可直接用于申报书研究基础一节。初版至第 2 版记录的关键变化包括：九项安全漏洞的审计与修复、任务待办功能、mengxiangt.top 全站 HTTPS 与 ICP 备案上线、用户隐私保护指引与新手指引材料等。

关键词：大学生创新创业训练计划；可信 AI 批改；评分量规；图结构查重；人机协同；教育数字化

目  录

第一章  项目概况与技术资产盘点	2

1.1  系统定位与总体架构	2

1.2  已实现功能全景	2

1.3  值得写入申报书的技术事实	3

1.4  系统规模量化清单	3

第二章  大创申报可行性分析	3

2.1  应用场景	4

2.2  现实痛点	4

2.3  政策与趋势支撑	4

2.4  组别选择：首选创新训练项目	5

2.5  可行性总结（SWOT）	5

第三章  现有亮点与申报书可用素材	6

3.1  四个可直接写入申报书的创新点	6

3.2  工程亮点清单	6

3.3  与同类系统的差异化对比	7

3.4  研究基础一节的写法	7

第四章  现存不足诊断	7

4.1  功能层面	8

4.2  创新点层面	8

4.3  工程完整度	8

4.4  实际落地价值	8

4.5  论文与结题材料	9

4.6  不足汇总与处置级别	9

第五章  分级迭代改进方案	9

5.1  低成本快速迭代（R1 至 R8）	9

5.2  深度拔高迭代（D1 至 D8）	10

5.3  优先级总览	10

第六章  创新点挖掘与价值拔高	10

6.1  叙事重构：从作业系统到可信评价基础设施	10

6.2  创新点提炼的四个维度	11

6.3  项目名称候选	11

6.4  避坑清单	11

第七章  申报书、结题报告与答辩材料写作要点	11

7.1  申报书逐节要点	12

7.2  十二个月进度安排	13

7.3  预期成果承诺原则	13

7.4  结题报告要点	13

7.5  答辩 PPT 十页大纲	13

7.6  预答辩问题库	14

7.7  演示策略	14

第八章  研究方向拓展与成果产出规划	14

8.1  五个可拓展研究方向	14

8.2  成果产出矩阵	15

8.3  十二个月时间线总表	15

8.4  团队分工建议	15

8.5  结语	16

注：本目录由域代码生成。如编辑文档后页码变动，请在目录上右键选择更新域以刷新页码。

# 第一章  项目概况与技术资产盘点

本章为全篇分析的事实基础。结论先行：信衡已远超课程设计或演示原型的完成度，是一套可部署、可试用、具备完整安全与工程考量的三端系统；申报大创时，它的角色是研究基础与实验平台，而不再是待开发的构想。

## 1.1  系统定位与总体架构

信衡定位为面向高校及职业院校的校园作业收集、智能批改与学术诚信检测一体化平台，品牌主张为衡量每一次努力，信守每一分公正。系统由四部分组成：其一，Vue 3 网页端，覆盖学生、教师、管理员三角色共二十八个页面，含响应式移动适配与统一设计令牌体系；其二，微信小程序端（uni-app 实现，十五个页面），承担学生提交、教师移动批改与 AI 复核、班委课代表收集等高频场景；其三，Node.js 后端（Express + Sequelize + MySQL 8，二十四个数据模型对应二十四张数据表、一百二十八个接口端点），承载全部业务、异步任务队列与定时任务；其四，Python FastAPI 检测微服务（OpenCV、NetworkX、imagehash、scikit-image，可选 PaddleOCR），负责作业抄袭检测算法。文件存储采用腾讯云 COS 优先、本地磁盘降级的双模式，部署提供 Docker Compose 与 Nginx 三件套，已以 mengxiangt.top 域名全站 HTTPS 上线并完成 ICP 备案。

## 1.2  已实现功能全景

下表按模块汇总系统已实现的能力及其代码落点，可作为申报书研究基础一节的素材来源，也可作为答辩演示的功能清单。

表 1-1  信衡系统功能全景与代码落点

| 模块 | 已实现能力 | 关键实现落点 |
| --- | --- | --- |
| 作业发布与提交 | 多格式与数量限制、图片视频文档三类样例、逾期前后端双重拦截、事务化提交、一人一作业唯一约束 | assignmentController.js、submissionController.js |
| 大文件上传 | MD5 秒传、分片断点续传、合并后哈希校验、并发分片磁盘防护、小程序单文件直传（100MB） | client/src/utils/upload.js、uploadController.js |
| AI 批改 | 评分量规模板（维度、权重、A 至 D 档描述、扣分规则）、批量异步任务、均衡严格鼓励三种评语模式、参考答案复用 | grading.service.js、gradingTaskController.js、teacher/Review.vue |
| 可信批改机制 | 服务端权威算分（模型不算总分）、启发式置信度、低置信结果自动转人工复核（采纳、调整、驳回） | gradingResultParser.js、GradingReviews.vue、小程序 teacher/review.vue |
| 查重检测 | 全班 C(n,2) 两两比对、四层算法流水线、五维雷达图详情、任务进度轮询恢复与取消、命名锁防并发重复建任务 | detection_service 目录、PlagiarismCenter.vue、PlagiarismDetail.vue |
| 组织模型 | 多学校、班级职务（班长、学委）、课程课代表、班委课代表代发作业、进度追踪、智能催交、打包下载 | classLeaderController.js、courseAssistantController.js、student/Collect.vue |
| 任务待办 | 教师、班主任、班长、学委面向班级发布待办（标题、说明、可选截止），学生完成回执与进度查看，与作业同权限范式 | todoController.js、todoPublisher.js、student 与 teacher 的 Todos.vue |
| 通知提醒 | 二十四小时截止扫描、催交一小时防轰炸去重、批改完成通知、三端消息中心与角标 | notificationScheduler.js、notificationController.js |
| 教师效率工具 | 按学生姓名学号打包 zip、未交名单 Excel 导出、催交、AI 批改进度实时展示 | submissionController.js（archiver、exceljs） |
| 管理端 | 学校班级课程用户管理、教师注册审核、文件按保留天数清理、全局统计与可视化图表 | admin 目录六页面、statsController.js、fileCleaner.js |
| 安全与部署 | 九项漏洞审计修复（AI 注入围栏、秒传持有证明、COS 前缀围栏、登录枚举防护等）、短时效下载票据、分级限流、全站 HTTPS 与 ICP 备案上线 | middleware/auth.js、utils/assignmentInput.js、chunk_ownerships 模型、nginx.conf |

## 1.3  值得写入申报书的技术事实

以下事实在答辩与申报书中均经得起追问，因为它们写在代码里而非写在宣传语里。AI 批改侧：批改任务通过 MySQL 8 的 SELECT FOR UPDATE SKIP LOCKED 实现多 worker 抢占式队列，并发三路，失败指数退避，超时半小时的任务由回收器判定僵死；提示词采用语义化版本管理并支持确定性灰度路由（以任务编号为种子，同一任务重试不漂移）；大模型接口为 OpenAI 兼容协议可插拔设计（当前配置 DeepSeek），带超时、重试、连续失败熔断与备用模型降级；总分由服务端按维度分聚合并按模板满分封顶，模型本身不决定总分；置信度按解析重试、越界钳制、维度缺失、极端满分、作答过短等因素扣减，低于阈值自动生成人工复核工单。

查重侧：检测算法为四级渐进流水线——感知哈希初筛、ORB 局部特征匹配、OCR 文本 Jaccard 相似度、图结构比对（节点与边统计差异、图同构判定、图编辑距离精确计算及大图近似公式），综合加权以图结构权重为最高（0.50），判定阈值分为可疑与高度可疑两档；全班比对采用上三角去重、结果双向入库，检测服务与主服务间以令牌鉴权并只监听本机。安全治理侧：项目已完成一轮全量代码审计加动态复现的漏洞修复闭环，共修复九项实测漏洞——学生作答围栏隔离防提示词注入、AI 判满分强制人工复核不自动回写、分片上传参数校验前置（非法请求零落盘）、秒传认领漏洞以 chunk_ownerships 持有证明表根治、COS 签名加作业目录前缀围栏、登录枚举与时序侧信道防护等；查重任务创建引入 MySQL 命名锁防止并发重复建任务，统计口径修正为仅计本班在读学生。工程侧：仓库内已包含评分一致性基准脚本（内置平均绝对误差不超过五分、差值不超五分比例不低于百分之八十、皮尔逊相关系数不低于 0.85、重复批改极差不超过十分等合格阈值，用于对照教师人工分）、查重端到端测试脚本、纯函数单元测试与模型数据库列级一致性校验脚本。上述内容构成第四章不足分析的对立面：本项目的问题不是做得不够多，而是做得好但没有被研究和证明。

## 1.4  系统规模量化清单

以下量化指标由全量源码逐项清点得出（统计不含依赖库与构建产物，截至第 3 版复核时点），可直接引用于申报书研究基础一节，也可作为答辩时的完成度证据。

表 1-2  系统规模量化清单

| 维度 | 量化事实 |
| --- | --- |
| 源码规模 | 约 3.04 万行：Node 后端 1.16 万行（84 个文件）、Python 检测服务 0.25 万行、网页端 1.09 万行（51 个文件）、小程序 0.55 万行（25 个文件） |
| 接口端点 | HTTP 端点 128 个，分布于 15 个路由模块（公开可匿名访问的仅注册、登录、学校下拉、健康检查 4 个）；检测微服务另有 7 个端点，服务间以令牌鉴权 |
| 页面与组件 | 网页端 28 个页面（公共 5、管理员 6、学生 8、教师 9）与 10 个业务组件；小程序 15 个页面加 4 个底部标签，双端共用一套对齐的设计令牌 |
| 数据模型 | 24 个数据模型对应 24 张数据表：核心业务 13 张、AI 批改 8 张、查重任务 1 张、待办 2 张、上传归属与持有证明 2 张（另含 4 个 SQL 迁移脚本沉淀表结构变更） |
| 算法资产 | 四级查重流水线（感知哈希、ORB 特征、OCR 文本、图同构与图编辑距离）与三层可信批改防线（量规聚合、置信度路由、注入围栏与满分强制复核） |
| 可靠性与安全 | 双异步队列（批改并发三路、查重串行，心跳续租与僵死回收）；七个维度的接口限流器；两个定时任务；九项实测漏洞修复；进程优雅停机协调 |
| 测试与工具链 | 23 个单元测试用例；5 个端到端或集成测试脚本；1 个评分一致性校准工具（内置达标阈值）；1 个模型与库表一致性校验脚本；1 个 COS 换桶迁移工具 |
| 文档与物料 | 部署指南、安全清单、小程序三版设计方案与开发提示词、用户隐私保护指引（V1.0）、新手指引图文手册两份 |

# 第二章  大创申报可行性分析

## 2.1  应用场景

系统的直接应用场景是高校与职业院校的日常课程作业管理：文字类作业（报告、论文草稿、读后感）、文档与数据文件类作业、以及图片类作业。其中图片类作业是最具差异化的场景：计算机网络课程的拓扑图设计、机械与建筑类课程的制图、电路课程原理图、思维导图与流程图等。此类作业此前几乎无法查重——主流文本查重工具完全无能为力，而系统已实现的拓扑图结构比对恰好覆盖这一空白。可扩展场景包括继续教育学院的远程作业收集、中学的信息技术课程作业（结合作业管理政策要求），以及任何需要收取、评阅、归档学生文件的培训机构。

## 2.2  现实痛点

教师侧：主观作业批改负担重。一份文字作业人工详批平均耗时数分钟到十余分钟（建议在试点中实测并填入具体数据【待试点测量】），大班教学下批改周期长、反馈滞后；批改标准因人而异，公平性常受质疑。

学生侧：反馈滞后且不透明。作业交出后长期不知道分数与问题所在；错题散落各次作业中，缺乏系统性的薄弱知识点归纳。

诚信侧：图形图像类作业的查重盲区。现有学术诚信工具（知网、维普、Turnitin 等）只支持文本；绘图类作业互抄、改标签、换布局的抄袭行为无法自动发现，教师只能凭肉眼比对，全班两两比对在人力上不可行——这正是系统中 C(n,2) 全班自动比对与图同构检测的直接动机。

组织侧：作业收集环节失序。大量班级仍依赖微信群接龙、邮箱收件、网盘共享收作业，存在漏交难追踪、文件命名混乱、逾期补交无边界、班委手工统计负担重等问题。系统将班长、学委、课代表纳入组织模型，提供代发作业、提交进度、一键催交与打包归档工作台，是对真实校园运行方式的还原，这一点在学习通等大平台中均无对应功能。

## 2.3  政策与趋势支撑

申报书的立项依据可引用三层政策语境：国家层面持续推进教育数字化战略行动，《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》明确提出以人工智能赋能教育变革、促进因材施教；《新一代人工智能发展规划》将智能教育列为智能应用重点方向。行业层面，大语言模型教育应用是当前研究与产业热点，而其评分可信性、可解释性与人机协同机制恰是公认待解问题，与系统的置信度分流复核设计直接呼应。治理层面，教育部及相关部门持续强化学术诚信与考试评价规范，图形图像类作业的诚信检测属于工具供给空白。三层语境共同支撑同一个命题：让 AI 批改可信、让诚信检测无盲区，属于政策鼓励且尚未被解决好的问题。

## 2.4  组别选择：首选创新训练项目

大创分为创新训练、创业训练与创业实践三类。逐类对照项目现状如下表。

表 2-1  大创组别匹配度对照

| 组别 | 匹配度 | 依据 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创新训练项目 | 高 | 项目核心是方法研究与技术实现：图结构查重算法、评分量规约束下的大模型批改、置信度驱动的人机协同；成果形态为平台、论文与软著，符合创新训练对研究项目设计、实施与报告撰写的定义 | 首选申报 |
| 创业训练项目 | 中 | 需要商业计划书、市场调研、财务模拟与模拟运营；系统暂无多租户自助开通、计费统计等商业化要件，真实付费意愿未验证 | 备选；需先完成第八章 D8 项 |
| 创业实践项目 | 低 | 要求注册公司并实际运营，超出当前团队阶段 | 不建议 |

结论：以创新训练项目申报，把系统定位为人机协同可信作业评价的研究与实验平台；创新点集中在方法层（算法与机制）而非功能层。若所在学院创业类名额充裕且团队有意双线，可将 SaaS 化方向作为创业训练备选材料，但主线不建议分散。

## 2.5  可行性总结（SWOT）

表 2-2  SWOT 分析

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 优势 S | 系统已完成且公网上线运行（域名、HTTPS、ICP 备案），立项起点远高于从零开始；拓扑图查重与可信 AI 批改两项差异化算法资产；三端齐全，完成九项安全漏洞的审计修复闭环；一致性基准脚本等评测设施已就位 |
| 劣势 W | 无真实教学试点数据；无软著、论文等成果材料；查重准确率与批改一致性未量化；通知推送、OCR 批改等链路存在断点；查重可视化组件被清理待接回 |
| 机会 O | 教育数字化与人工智能赋能教育的政策窗口；图形类作业查重的市场与研究空白；评审对大模型落地项目关注度高；团队占据先发完成度 |
| 威胁 T | 大平台以功能全挤压差异化空间；大模型接口成本与合规政策变化；部分评审对调接口项目的刻板印象，需以方法设计与实证数据回应 |

总体判断：项目可行且具备冲优秀结题的底子，前提是补齐实证与成果短板——这正是第五、八章迭代方案要解决的问题。

# 第三章  现有亮点与申报书可用素材

## 3.1  四个可直接写入申报书的创新点

以下四条按申报书创新点的标准写法组织（方法层面的表述加可验证的实现细节），可直接修改使用。

创新点一：面向图形类作业的多粒度学术诚信检测方法。针对绘图类作业无法文本查重的空白，提出感知层（感知哈希）、特征层（ORB 局部特征与比值测试）、语义层（OCR 设备名与标签文本相似度）、结构层（图同构判定与图编辑距离）四级渐进流水线，以图结构比对为核心权重，并给出全班规模的两两比对任务模型与可视化证据呈现（双拓扑图并排绘制、节点按类型着色、匹配节点与边统计）。该方法将抄袭判定依据从黑盒相似度分值升级为可解释的结构证据。

创新点二：评分量规约束下的大模型可信自动批改框架。针对大模型直接打分不可控、不可信的问题，设计三道可信防线：第一道是机制约束——模型仅产出维度分与依据摘录，总分由服务端按量规权重聚合并按模板满分封顶；第二道是置信度路由——按解析失败、越界钳制、维度缺失、极端给分、作答过短等因素估计置信度，低置信结果自动转入人工复核工单；第三道是注入防御与极端值兜底——学生作答以围栏隔离并声明数据边界防提示词注入，AI 判定满分的结果一律强制进入人工复核、不允许静默自动回写。三道防线共同构成 AI 初评、置信度路由、教师复核（采纳、调整、驳回）、结果回写与学生通知的完整人机协同闭环；评分量规以模板、维度、档位三表结构化描述并随任务固化快照，保证批改口径一致且全程可审计（保留模型原文、模型版本、令牌用量）。

创新点三：提示词工程化治理与批改服务高可用设计。提示词以语义化版本管理、全文快照存储，通过确定性灰度路由（以任务编号为种子）进行 A/B 对照，可随时切换回滚而无需重启；模型调用层具备超时、指数退避重试、连续失败熔断与备用模型降级；批改任务运行于基于 MySQL SKIP LOCKED 的多工作进程安全队列，含心跳续租、僵死任务回收与优雅停机。该点回应教育场景对批改服务稳定性与可追溯性的要求。

创新点四：还原真实校园组织结构的作业收集闭环。提出包含学校、班级职务（班长、学委）、课程课代表的多级组织模型，为非任课教师的收集角色提供代发作业、提交进度、未交名单、智能催交（一小时防轰炸）与按人归档打包的完整工作台，并以创建者与归属教师双字段区分代发与本人发布，兼顾权限与责任归属；任务待办功能进一步将同一权限范式（教师、班主任、班长、学委发布，学生完成回执）复用于日常班级事务，形成作业收集之外的第二个协同场景。

## 3.2  工程亮点清单

除创新点外，以下工程细节可作为申报书研究基础或答辩加分项：文件安全体系（密码修改即全端令牌失效的密码版本指纹机制、十分钟时效的 HMAC 短票据下载替代长期令牌暴露、上传归属校验防止冒绑他人文件、路径围栏防目录逃逸、危险扩展名黑名单）；安全治理记录（九项安全漏洞的审计复现与修复闭环、秒传断点兼容的 chunk_ownerships 持有证明表、COS 越权签名前缀围栏、登录枚举与时序侧信道防护）；并发正确性（查重任务创建的 MySQL 命名锁防重复建任务、批改队列心跳续租与僵死回收）；数据资产护栏（模型与数据库列级一致性校验脚本、统计口径仅计在读学生）；大文件分片上传（秒传、断点续传、合并校验、并发分片磁盘防护）；双模存储与换桶迁移脚本；分级接口限流（AI、查重、下载、分片各自独立阈值）；定时任务（截止提醒、废弃分片清理）；测试资产（模板校验与结果解析的纯函数单元测试、查重端到端脚本、评分一致性基准脚本）。

## 3.3  与同类系统的差异化对比

表 3-1  差异化能力对比

| 能力维度 | 本项目（信衡） | 主流教学平台（学习通、雨课堂类） | 主流查重（知网、维普、Turnitin） | 普通课程设计作品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主观题 AI 批改 | 量规约束、维度分、置信度、人工复核闭环 | 以客观题自动判分为主，主观题能力弱 | 不涉及 | 无 |
| 图形图像作业查重 | 拓扑图结构比对流水线（自研） | 无 | 纯文本，不支持 | 无 |
| 文本作业查重 | 字符、分词、编辑距离基础比对 | 通常接第三方 | 核心能力（面向论文） | 无 |
| 班委课代表收集流 | 完整工作台（代发、进度、催交、打包） | 无此组织模型 | 不涉及 | 无 |
| 移动端 | 微信小程序，含 AI 复核操作条 | 有（功能全集） | 弱 | 多为响应式网页 |
| 部署形态 | 已公网上线（mengxiangt.top、全站 HTTPS、ICP 备案），COS 或本地双模、Compose 部署、可私有化 | 公有云服务 | 公有云服务 | 本地演示 |

使用建议：对比的胜负手不在功能全（对大平台必败），而在深——主观作业的可信评价与图形作业诚信检测两处空白。申报书与答辩话术应始终把比较锚定在这两个维度上。

## 3.4  研究基础一节的写法

研究基础是本项目相对其他申报团队最强的部分，建议以清单加数据的方式呈现：已完成三端一服务平台（量化指标直接引用第一章表 1-2：约 3.04 万行源码、128 个接口端点、网页二十八页加小程序十五页、24 张数据表、23 个单元测试用例与五个端到端脚本）；已公网上线运行（mengxiangt.top 域名、全站 HTTPS、ICP 备案，答辩时附访问二维码与只读演示账号为佳）；已具备评测设施（一致性基准脚本与查重端到端脚本）；已形成的设计文档与迭代记录（小程序三版设计方案等，体现工程过程）；已备齐试点物料（用户隐私保护指引、新手指引图文手册）。同时附四张截图：查重五维雷达详情、AI 批改维度雷达图、教师复核工作台、小程序批改页。截图是评审对完成度最直观的证据。

# 第四章  现存不足诊断

本章按五个维度诊断短板，并明确每一项对大创评审的影响与处置级别（必须补指影响立项与结题基本盘，冲奖指影响评优与成果上限）。原则：敢于在团队内部直面问题，但在申报书中将短板转化为研究内容（例如置信度模型尚缺校准数据，恰好构成研究问题之一）。

## 4.1  功能层面

（1）AI 批改的作答提取仅支持 txt 与 docx（经 mammoth），PDF 与手写拍照图片无法进入批改链路——而手写作业恰是最能打动评审的场景，此为功能断链的首要问题。（2）消息通知全靠轮询（网页端六十秒、批改进度五秒、查重进度两秒），无 WebSocket 或服务端推送，小程序未接入微信订阅消息，截止提醒的到达率受限。（3）查重与批改两个模块相互独立：查重高度可疑的提交不会影响 AI 批改结果的可信提示，可信评价的叙事被割裂。（4）学情数据已积累但未利用：批改结果中的知识性错误字段是结构化数据，却没有面向学生的错题本与薄弱知识点画像，也没有面向教师的班级共性错误分析。（5）文本作业查重仅为字符级度量，无语义向量能力，对同义改写不敏感。（6）作业模型中的查重开关字段存在但无自动触发逻辑，查重完全依赖教师手动发起。（7）代码清理中将画布级双拓扑图对比可视化组件作为死代码移除，查重详情现仅保留分项数值与雷达图——这是答辩中最具视觉冲击力的演示素材，而检测服务的可视化生成端点仍在，建议低成本接回；登录页品牌面板的特性文案仍写着图片查重与拓扑对比，与已移除的组件形成文实不符，接回组件或修改文案需二选一。（8）小程序端不支持大于 100MB 文件、zip 预览与管理端功能（已明确引导至网页端，属可接受限制，但答辩需准备说辞）。（9）隐私合规的端侧覆盖不一致：网页端已有隐私指引页面、注册强制勾选同意与备案号展示，小程序端尚无对应的隐私勾选与备案信息，正式发布或提审前需补齐。

## 4.2  创新点层面

（1）缺少统一的问题叙事：功能清单强大，但尚未把所有能力收敛为一个研究命题（第六章给出重构方案）。（2）缺少量化评估——这是最大短板：查重算法没有准确率、召回率、误报率数据，批改一致性没有真实作业样本的对照实验，置信度阈值 0.6 属经验设定而无校准实验支撑；脚本内置的合格阈值只是目标值而非已达成结果，申报书若不慎写成已达标即构成硬伤。（3）拓扑图提取的鲁棒性未经系统验证：手机拍照的旋转、透视畸变、低分辨率、笔迹深浅对轮廓检测与霍夫直线检测的影响没有实验数据，评审极可能就此发问。（4）置信度模型为静态启发式规则，未利用历史复核结果（采纳率、调整幅度）做迭代学习——这既是不足也是下一步研究空间。

## 4.3  工程完整度

较初版已明显改善：新增模型与数据库列级一致性校验脚本、查重任务命名锁防并发重复建任务、进程优雅关停与统计口径修复，安全升级 SQL 以迁移脚本形式沉淀，环境变量模板化避免密钥入库。仍存的断点：生产编排仍未包含 Python 检测服务（仅透传环境变量，需跨容器以宿主机地址访问），一键部署存在断点；package.json 仍无测试脚本、无持续集成，单元测试覆盖仅限纯函数；无集中式日志、监控与告警；无接口文档（建议 Swagger 渐进补齐）。上述各项不影响演示，但会被工程背景的评审注意到，且补齐成本低，属于性价比最高的整改区。

## 4.4  实际落地价值

系统尚无真实班级的持续使用记录：没有提交率、批改耗时、教师采纳率、学生满意度等任何一手数据，落地价值停留在设计与演示层面——这是落地维度的唯一硬短板。合规与基础设施侧较初版已实质补齐：完成 ICP 备案并以全站 HTTPS 上线（mengxiangt.top），发布用户隐私保护指引（注册强制勾选同意、登录明示、公开页面可查），并配有新手指引图文手册，开展试点的合规与物料基础已就绪。多学校开通仍依赖管理员手工建校建班，无自助流程，SaaS 化仅具雏形。

## 4.5  论文与结题材料

目前软著、论文、竞赛、演示视频、试点报告、用户手册全部为零。大创立项不看成果，但结题评优几乎完全看成果；若立项后才着手，软著周期（约两至四个月）与论文周期（半年以上）将挤压进度。结论：软著与试点必须在立项当月启动。

## 4.6  不足汇总与处置级别

表 4-1  短板汇总、影响与处置

| 维度 | 核心问题 | 对评审的影响 | 处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能 | PDF 与手写图片进不了 AI 批改 | 核心演示场景断链 | 必须补（R2） |
| 功能 | 通知轮询、无订阅消息 | 体验短板，易被追问 | 必须补（R5） |
| 功能 | 查重与批改未联动 | 可信评价叙事割裂 | 必须补（R4） |
| 功能 | 双拓扑可视化组件被清理 | 最出彩演示点缺失 | 必须补（接回） |
| 功能 | 学情数据未利用（错题本缺失） | 价值拔高空间受限 | 冲奖（R3、D3） |
| 创新 | 查重与批改均无量化评估数据 | 论文与结题核心短板 | 必须补（D2、D5） |
| 创新 | 拓扑提取鲁棒性未验证 | 答辩高频质询点 | 冲奖（D5） |
| 工程 | 检测服务未编排、无 CI 与接口文档 | 工程完整度扣分 | 必须补（R7） |
| 落地 | 零真实试点（合规与物料已就绪） | 结题实证不足 | 必须补（R8） |
| 材料 | 软著论文视频全无 | 结题成果硬通货为零 | 必须补（R6、第八章） |

# 第五章  分级迭代改进方案

迭代分两级：低成本快速迭代（R 级，一到两个月，支撑立项与结题基本盘，绝大多数为必须补）与深度拔高迭代（D 级，三至十二个月，支撑评奖与论文产出）。每项均给出编码落点与工作量估计（一人日按六小时有效开发计），确保方案可直接执行。

## 5.1  低成本快速迭代（R1 至 R8）

表 5-1  低成本快速迭代清单

| 编号 | 事项 | 编码落点与做法 | 工作量 | 申报价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 查重报告导出 | plagiarismController.js 新增报告接口，用 pdfkit 汇总班级摘要与可疑明细，嵌入检测服务已有的可视化对比图端点 | 1 至 2 天 | 教师侧闭环，答辩演示点 |
| R2 | PDF 与手写 OCR 进入 AI 批改 | detection_service 新增文本提取端点（启用 PaddleOCR 或接腾讯云 OCR，与 COS 同厂）；grading.service.js 的作答提取分支扩展 pdf 与图片，PDF 文本层可用 pdf 解析库优先、无文本层再走 OCR | 3 至 5 天 | 打通手写作业批改，演示故事核心 |
| R3 | 知识点错误聚类看板 | 批改结果的知识性错误字段已是结构化数组；statsController 新增按课程聚合接口，教师仪表盘加 ECharts 柱状图或词云 | 2 天 | 学情分析雏形，为 D3 铺路 |
| R4 | 查重与批改联动 | 批阅列表联表查询每人最高相似度，超阈值标红并提示对 AI 分数优先人工复核 | 1 天 | 可信评价整体叙事补全 |
| R5 | 微信订阅消息 | 小程序登录与提交时调用订阅消息授权接口；notificationScheduler.js 生成截止提醒时同步调微信下发接口（需正式小程序主体与类目） | 3 至 4 天 | 移动体验补齐 |
| R6 | 软著申请三件 | 按第八章 8.2 节名称整理源码前后各三十页与说明书，立项即提交（周期约两至四个月） | 2 至 3 天 | 结题硬通货，越早越好 |
| R7 | 工程收尾 | 已部分完成（列级校验脚本、查重命名锁、优雅关停、环境模板化、文档更新已落地）；余下：检测服务纳入生产 Compose 编排、package.json 补测试脚本并接 CI、接口文档渐进补齐 | 1 至 2 天 | 工程完整度整改 |
| R8 | 首个真实试点 | 上线与物料已就绪（域名、HTTPS、ICP、隐私指引、新手指引）；余下：选一门图形作业课程与一门文字作业课程、一个班级起步，记录教师批改耗时基线与 AI 辅助后对比、提交率变化、学生问卷 | 持续四至八周 | 全部实证材料的来源，最优先 |

R 级的实施顺序建议：R8 与 R6 立项当周启动（二者周期最长）；R2 紧随其后（它决定演示故事的上限）；R1、R3、R4、R7 按一周两件的节奏收尾；R5 依赖小程序正式资质，可与其他项并行推进。

## 5.2  深度拔高迭代（D1 至 D8）

表 5-2  深度拔高迭代清单

| 编号 | 方向 | 内容与实验设计 | 主要产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 统一图表示的多模态查重 | 把检测对象统一抽象为图：拓扑图（已有）、代码作业（语法树转图：节点为语句与控制结构，边为依赖与调用）、流程图与思维导图（复用轮廓与线段提取内核）；共用图比对内核，扩展检测面 | 算法论文与检测引擎软著 |
| D2 | 批改一致性实证研究 | 以仓库一致性基准脚本为起点，扩至一百至三百份真实作业；设对照组：有无量规约束、不同模型（DeepSeek、GLM、通义等）、三种评语模式；指标沿用脚本阈值（平均绝对误差、差值分布、相关系数、重复批改稳定性）并做显著性检验与误差归因（题型、作答长度、学科） | 核心论文（结题评优主力） |
| D3 | 知识追踪与错题本 | 新增知识点表与批改错误关联表；掌握度用简化贝叶斯知识追踪或滑动窗口正确率建模；学生端错题本与薄弱画像、教师端班级共性弱点 | 第二论文或平台特色功能 |
| D4 | 批改批注定位 | 依据摘录由纯文本升级为原文高亮：docx 经 mammoth 转为 HTML 后做子串匹配渲染高亮；PDF 走文本层匹配；前端在预览中划出扣分位置 | 演示效果大幅增强 |
| D5 | 检测算法增强与消融实验 | 大图图编辑距离近似替换为图嵌入思路；对四级流水线各层权重做消融实验；构造扰动样本（旋转、透视、改标签、换布局、局部增删、无关对照）验证鲁棒性，与教师人工判定做一致性系数 | 算法论文与答辩数据支撑 |
| D6 | 服务端实时推送 | 后端增加事件推送通道（SSE），批改与查重进度、消息中心改为推送；小程序保留轮询降级 | 体验与架构亮点 |
| D7 | 试点扩面 | 三至五门课程、五百人规模；系统可用性量表问卷加访谈；形成试点应用报告 | 结题实证章节 |
| D8 | 创业备选线 | 学校自助注册开通、用量统计看板、私有化交付包；仅当走创业训练或创新大赛赛道时实施 | 创业赛道材料 |

D 级中优先做 D2 与 D4：D2 是论文与结题评优的主力，且数据收集必须在试点扩面之前开始，否则时间不可逆；D4 投入小、演示收益极大。D1 与 D5 是冲奖双翼：前者扩展检测疆域，后者把已有算法从能用到可信（有实验数据）升级。D3 依赖 R3 的数据积累，宜放在第二学期。

## 5.3  优先级总览

按时间轴归纳：立项前（申报期）完成 R6、R7，启动 R8 与 R2；立项后第一学期完成 R1 至 R5 收尾与 D2 数据收集、D4；第一学期末（中期检查）拿出一致性初步数据与软著受理通知；第二学期集中 D1、D5、D3、D7，产出论文投稿与最终试点报告。该节奏保证了任何时间点被检查，都有可展示的最新进展。

# 第六章  创新点挖掘与价值拔高

## 6.1  叙事重构：从作业系统到可信评价基础设施

普通课程作业系统的定位会让评审迅速失去兴趣，因为收集提交批改归档是红海。正确的做法是把项目重构为三层价值金字塔并主推中间层：底层是效率工具（作业全流程数字化，作为基础交代即可）；中层是可信评价——量规约束的大模型批改加置信度人工复核闭环，加图形类作业学术诚信检测，回应 AI 时代教育评价公平可信的时代命题（这是申报主线）；顶层是学情洞察——结构化知识错误数据驱动的错题本与因材施教（作为展望）。系统内置的品牌语衡量每一次努力，信守每一分公正，恰好就是中层价值的表述，可直接用于申报书摘要与答辩开场。

## 6.2  创新点提炼的四个维度

结合本项目素材，创新点可从四个维度提炼：技术维度（做了别人没有的技术组合，如图同构与编辑距离用于课程作业查重、感知哈希与图结构融合加权）；方法维度（提出了机制或流程，如服务端权威算分、置信度分流、确定性灰度）；应用维度（覆盖了被忽视的真实场景，如班委课代表收集工作台、手写与图形作业）；治理维度（回应了可信与安全命题，如提示词版本审计、复核权责保留给教师、短票据与路径围栏）。申报书创新点三到四条为宜，建议采用第三章 3.1 节的四条表述；每条创新点都应能在系统里指出对应的可演示功能，避免空中楼阁。

## 6.3  项目名称候选

名称决定第一印象，候选三个：（1）信衡：基于大模型与图结构比对的可信作业批改与学术诚信检测平台（推荐，两项核心技术齐备，关键词利于检索）；（2）面向图形类作业的多模态学术诚信检测关键技术研究与平台研发（研究型，适合算法味重的学院）；（3）人机协同的可信课程作业评价与学情洞察平台（评价型，适合教育技术方向）。

## 6.4  避坑清单

（1）不要把功能列表当创新点——功能是基础，方法才是创新。（2）不要回避大模型的风险，而要展示治理机制：误判如何被置信度分流拦下、权责如何保留在教师端，这是加分项而非减分项。（3）不要写没有证据的数字——一致性阈值应表述为目标与评测标准，真实数据待试点与实验填充，申报书里以实验方案的形式呈现。（4）不要与大平台比功能全，差异叙事始终锚定主观作业可信评价与图形查重两处空白。（5）不要让评审觉得这只是调用大模型接口——用提示词治理、队列、权威算分、复核闭环四件工程事实证明系统性与研究性。（6）不要只讲技术不讲人——班委减负、教师减负、学生反馈提速三个角色的获得感要具体化，配合试点数据。

# 第七章  申报书、结题报告与答辩材料写作要点

## 7.1  申报书逐节要点

立项依据。三段式：政策与趋势（引第二章 2.3）；现实痛点（引 2.2，四个角色侧）；国内外现状与不足——现状综述建议覆盖三条线：大模型自动评分研究近两年活跃但一致性与人机协同的实证不足、文本查重技术成熟但图形图像类作业检测空白、主流教学平台以客观题自动判分为主。每条线以两至三篇代表性文献收尾，末段顺势引出本项目的切入点。

创新点与特色。直接采用第三章 3.1 节四条，可压缩为三条（第四条并入特色）。

研究内容与目标。建议拆为四个子课题，与迭代方案一一对应：子课题一，多粒度图形作业查重方法研究与鲁棒性评估（D1、D5）；子课题二，量规约束下的大模型可信批改框架与一致性实证（D2）；子课题三，基于批改结果的知识错误聚类与个性化反馈（R3、D3）；子课题四，平台工程化完善与真实教学场景试点验证（R 级与 R8、D7）。每项研究内容都写清研究问题、拟采用方法与验收形式。

研究基础。第三章 3.4 节的写法：已完成系统清单加数据加截图加访问方式。此节是与其他申报项目拉开差距的关键，篇幅可以放宽。

进度安排。见 7.2 节表格，按十二个月两学期制编排；里程碑必须可检查（如软著受理号、实验数据集冻结、论文投稿）。

预期成果。见 7.3 节原则；研究总结报告（结题报告）为必备项。

经费预算。按学校额度编制：云服务器与对象存储、大模型接口测试费、软著申请费、专利或论文版面费、调研差旅与打印、试点问卷物料。每项写清测算依据。

## 7.2  十二个月进度安排

表 7-1  进度安排（以立项当月为第 1 月）

| 月份 | 阶段任务 | 里程碑与材料 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 至 2 月 | R6 软著三件提交；R7 工程收尾；R8 试点班级与课程对接、知情同意与基线测量启动；R2 OCR 链路开发 | 软著受理通知；试点方案文档；部署验收 |
| 第 3 至 4 月 | R1、R3、R4、R5 陆续上线；D2 实验设计定稿并开始收集批改样本；D4 批注定位开发 | 平台 V2 版本发布；实验数据集 v1 |
| 第 5 至 6 月 | D2 对照实验执行（多模型多条件）；中期检查材料撰写；试点第一阶段小结 | 中期检查表；一致性初步数据；试点报告一 |
| 第 7 至 8 月 | D5 消融与鲁棒性实验；D1 代码查重模块开发；论文一（一致性实证）初稿 | 实验报告；论文初稿 |
| 第 9 至 10 月 | D3 错题本与知识画像上线；试点扩面至多门课程；论文二（查重方法）撰写 | 平台 V3；论文二初稿；试点报告二 |
| 第 11 至 12 月 | 成果整理（软著证书、论文录用或投稿凭证、竞赛获奖）；演示视频录制；结题报告与答辩 | 结题全套材料 |

## 7.3  预期成果承诺原则

承诺宁低勿高、交付宁高勿低。建议申报书写：软件著作权二至三项（保底两件：平台整体与查重引擎）、学术论文一至二篇（投稿教育技术或计算机应用类期刊）、竞赛获奖一至二项、真实教学试点一至二个班级、演示视频一套。实际执行按三软著两论文两竞赛推进，结题时以超额交付呈现。切忌申报书承诺发明专利或高水平论文——周期与不确定性不可控。

## 7.4  结题报告要点

结构建议：项目概述与目标完成情况对照表（申报书承诺逐条对照，完成或超额，附证据编号）；研究内容与技术成果（四大子课题的产出，图表化）；成果清单（软著证书号、论文录用信息、竞赛奖项、试点规模数据）；应用情况与效益（批改耗时对比、提交率变化、师生反馈摘录、可用性量表得分）；经费使用决算；团队分工与成员成长；不足与展望。写作要领：一切结论给证据编号，一切数据给测量方法，评审最认可以下三类证据——第三方证书、真实用户数据、可复现的实验设置。

## 7.5  答辩 PPT 十页大纲

表 7-2  答辩 PPT 页面大纲（十分钟版）

| 页码 | 内容 | 讲法提示 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 痛点故事：一门课三百份拓扑图作业，教师怎么改、怎么查重 | 用一个真实数字场景开场，三十秒建立问题感 |
| 2 | 方案总览与系统架构（三端一服务架构图） | 强调已完成、已部署，一句话带过技术栈 |
| 3 | 现场演示或录屏：发布、小程序提交、AI 批改、查重可视化 | 压轴放查重双拓扑对比页，视觉冲击最强 |
| 4 | 创新点一：多粒度图形作业查重（流水线图解） | 讲清四级流水线与为什么图结构权重最高 |
| 5 | 创新点二：可信 AI 批改闭环（流程图加置信度机制） | 强调模型不算总分、低置信转人工、权责归教师 |
| 6 | 实验与数据：一致性对照实验、查重评估、试点统计 | 只放真实数据；没有的写成实验方案，勿编造 |
| 7 | 成果：软著、论文、竞赛、试点规模 | 证书与录用截图拼版 |
| 8 | 应用价值与教育公平意义 | 师资薄弱学校的公平评价场景，一两句即可 |
| 9 | 团队分工与经费使用 | 对应到模块与成果，体现真实协作 |
| 10 | 总结与展望（多模态查重、知识追踪） | 收尾回到口号：让每一分都可信 |

## 7.6  预答辩问题库

表 7-3  高频尖锐问题与应答要点

| 问题 | 应答要点 |
| --- | --- |
| AI 打分错了谁负责？ | 权责设计：模型只出维度分，总分由服务端按量规聚合；低置信自动转教师复核，学生端显示 AI 已评待教师确认；最终成绩由教师确认回写，责任主体始终是教师 |
| 学生数据隐私怎么保障？ | 私有化部署选项、文件十分钟短时效票据、上传归属校验、路径围栏；试点前有知情同意；后续将补充数据留存与删除策略（如实说明现状与计划） |
| 与学习通等平台的区别？ | 不做大而全，聚焦两处空白：主观作业可信 AI 批改与图形作业查重；大平台无班委收集组织模型；可互补共存 |
| 查重误判怎么办？ | 结果定位为辅助证据而非定罪：五维雷达与双图对比把判断依据可视化，最终由教师裁定；支持重新检测；后续将补充申诉流程 |
| 大模型接口成本与依赖？ | 批改走异步队列摊平峰值；接口为可插拔设计，可随时切换国产低价模型或校内私有化部署开源模型；成本在试点中实测并公布单次批改成本 |
| 为什么用图同构而不是深度学习？ | 教育场景要求可解释与小样本可用：图方法无需训练数据且证据可解释；已在计划中引入图嵌入提升大规模比对效率（D5） |
| 拓扑图作业场景是不是太窄？ | 检测内核是通用图比对：已支持文档图文混合，规划中扩展代码语法树与流程图（D1）；图是统一抽象，拓扑图只是首个落点 |
| 团队凭什么能做成？ | 系统已完成并部署运行（演示与访问账号）；成员分工与模块一一对应；已有测试与评测设施 |
| 试点效果如何量化？ | 批改耗时对比、AI 与教师评分一致性指标、提交率变化、可用性量表得分；测量方案已在实验设计中固定 |
| 这个项目的创新到底是算法还是工程？ | 两者都有：方法层是图结构查重与置信度人机协同机制，工程层是让其可运行可审计的队列与提示词治理；论文主攻方法层 |

## 7.7  演示策略

三分钟演示脚本建议：教师网页端发布作业（附拓扑图样例）开始；切小程序，学生拍照提交；回到网页端发起 AI 一键批改，展示维度雷达图与低置信度转复核的工单；教师采纳一条、调整一条；进入查重中心对全班发起检测，以双拓扑图并排对比与同构判定收尾。全程准备录屏备份以防现场网络故障；演示账号提前灌好一个三十人班级的数据，保证查重结果有可疑样本可看。

# 第八章  研究方向拓展与成果产出规划

## 8.1  五个可拓展研究方向

方向一：多模态学术诚信检测。研究问题：异构作业形态（图形、代码、文档图文）能否统一为图表示并共用比对内核。数据与方法基础：检测服务的图提取与比对内核、docx 图文降级路径已就位，代码语法树转图为核心增量。产出：算法论文与检测引擎软著。

方向二：大模型教育测评可信性。研究问题：量规约束、置信度分流对评分一致性与稳定性的实际效果；不同模型与温度条件下的差异。基础：一致性基准脚本、提示词灰度路由天然支持 A/B 对照。产出：核心实证论文。

方向三：知识追踪与个性化反馈。研究问题：从批改产生的结构化知识错误出发，能否构建学生知识点掌握度并驱动个性化练习推荐。基础：批改结果的知识性错误字段、作业提交全量数据。产出：功能模块与教育技术论文。

方向四：教育数据挖掘。研究问题：提交时间行为（提交时刻与截止时间的差值字段已入库）与成绩、拖延模式的关联。基础：提交记录表的时间戳与成绩字段，试点后数据量即可支撑分析。产出：短文或数据分析章节。

方向五：低资源可信批改。研究问题：量化后的开源小模型能否在私有化环境达到可用一致性，服务数据敏感学校。基础：接口可插拔设计使模型替换成本极低。产出：对比报告，亦是差异化卖点。

## 8.2  成果产出矩阵

表 8-1  成果产出矩阵与建议去向

| 类别 | 名称或选题 | 说明与建议去向 |
| --- | --- | --- |
| 软著一 | 信衡校园作业提交与批改管理系统 V1.0 | 网页端加后端主体；立项即申请 |
| 软著二 | 基于图结构比对的作业相似性检测系统 V1.0 | 检测微服务加查重中心；与软著一分开申请，凸显算法资产 |
| 软著三 | 基于大模型的作业智能批改与人工复核系统 V1.0 | 批改模块与复核工作台 |
| 软著四（可选） | 信衡作业平台微信小程序软件 V1.0 | 小程序端代码独立成件 |
| 论文一 | 基于评分量规与置信度分流的大模型作业自动批改一致性实证研究 | 教育技术类或计算机教育类期刊（如现代教育技术、计算机教育） |
| 论文二 | 融合图像特征与图结构比对的图形类作业抄袭检测方法 | 计算机应用类期刊或教育相关学术会议 |
| 论文三（可选） | 面向课程作业的知识点错误聚类与个性化反馈 | 教育信息化类期刊，依赖试点数据 |
| 竞赛一 | 中国大学生计算机设计大赛（软件应用与开发或人工智能应用） | 每年上半年省赛，与系统完成度高度匹配，首选 |
| 竞赛二 | 中国国际大学生创新大赛（原互联网加） | 高教主赛道，需补商业计划书，配合 D8 |
| 竞赛三 | 挑战杯课外学术科技作品竞赛或创业计划竞赛 | 学术作品线用论文一与系统；年份注意大挑小挑交替 |
| 竞赛四（可选） | iCAN 大学生创新创业大赛等 | 备选赛道 |
| 视频一 | 系统总演示（三分钟） | 答辩与结题通用 |
| 视频二 | 查重专项（一分钟，双拓扑对比） | 竞赛与宣传素材 |
| 视频三 | AI 批改专项（一分钟，雷达图加复核） | 同上 |
| 其他 | 试点应用报告、用户与运维手册、脱敏拓扑图作业抄袭数据集 | 数据集如开放可成为社区稀缺资源，亦为论文附件 |

## 8.3  十二个月时间线总表

表 8-2  大创全周期月度时间线

| 月份 | 迭代与工程 | 成果与材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软著三件提交；工程收尾；试点对接 | 软著受理；试点方案 |
| 2 | OCR 链路上线；试点启动 | 平台 V2；基线数据 |
| 3 | 查重报告导出、学情看板、查重联动上线 | 功能清单更新 |
| 4 | 订阅消息上线；批注定位开发；一致性实验启动 | 实验数据集 v1 |
| 5 | 一致性对照实验执行 | 中期检查材料 |
| 6 | 中期检查；试点第一阶段总结 | 试点报告一；一致性初步数据 |
| 7 | 消融与鲁棒性实验；代码查重模块开发 | 实验报告 |
| 8 | 论文一初稿；算法增强 | 论文一初稿 |
| 9 | 错题本与知识画像开发；论文二撰写 | 平台 V3；论文二初稿 |
| 10 | 试点扩面（多课程） | 试点报告二 |
| 11 | 成果汇总；视频录制；论文投稿 | 录用或投稿凭证 |
| 12 | 结题报告与答辩准备 | 结题全套材料 |

## 8.4  团队分工建议

表 8-3  五人团队分工（按现有代码模块划分）

| 角色 | 负责模块与任务 | 材料职责 |
| --- | --- | --- |
| 队长（算法） | 检测微服务、D1 与 D5 实验、R2 | 论文一作；算法章节 |
| 后端 | 批改队列与提示词治理、R1、R4 | 系统说明书；软著一 |
| 前端 | 网页端页面、R3、D4、演示环境 | 答辩 PPT；演示视频 |
| 小程序 | 小程序端、R5、D6 降级适配 | 用户手册；软著四 |
| 测试与运营 | R8 试点组织、问卷与数据整理、D2 协助 | 试点报告；结题材料汇总 |

## 8.5  结语

信衡的大创之路可以概括为三句话：系统的完成度是立项最大的底气，短板集中在证据与成果而非代码；按本报告的两级迭代推进，先以 R 级八项补齐基本盘，再以一致性实证与多模态查重两篇论文冲击评优；始终把叙事锚定在让 AI 批改可信、让诚信检测无盲区这一时代命题上，项目就不再是一个作业管理系统，而是一套面向可信教学评价的人机协同基础设施。